课程项目说明书

Self Coding Agent：面向本地代码仓库的自编码智能体实验平台

项目说明书（摘要版）

| 课程名称 | ________________________ |
| --- | --- |
| 学生姓名 / 学号 | ________________________ |
| 指导教师 | ________________________ |
| 项目周期 | 4 周 MVP，后续持续迭代 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 |

# 摘要

本项目拟设计并实现一个面向本地代码仓库的 self-coding-agent 实验平台，用于学习和研究 coding agent 的最小闭环。系统不追求完整 IDE 形态，而是把模型决策、上下文召回、工具执行、事实反思、任务验证、运行追踪和策略评测拆分为可观察、可复现、可比较的模块。

项目成果包括命令行运行入口、显式状态机 Agent Loop、文件级上下文构建、运行时记忆与长期记忆、受控工具层、结构化验证、JSONL Trace、Markdown 报告以及批量评测与策略对比能力。通过该平台，可以对不同上下文策略、记忆策略和反思策略进行实验，为后续智能编程系统优化提供数据依据。

关键词：Coding Agent；本地代码仓库；Agent Loop；上下文管理；结构化 Trace；自动化评测

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

随着大语言模型逐渐进入软件开发流程，智能体不仅需要生成代码，还需要理解仓库结构、调用工具、验证结果并记录过程。对于课程项目而言，直接实现一个完整 IDE 插件成本较高，因此本项目选择构建一个可运行、可评测、可扩展的本地 harness，重点验证智能体开发链路中的关键机制。

## 1.2 建设目标

实现一个可从命令行启动的本地 coding agent 执行框架。

用显式状态机管理 ingest、analyze、plan、act、reflect、verify、finalize 等阶段。

提供文件搜索、读取、补丁修改、命令执行、Git diff 等受控工具。

输出 trace、report、summary 等可审计产物，支持实验复现和策略对比。

## 1.3 范围边界

| 范围内 | 本地仓库 CLI、单 Agent Loop、模型适配、工具执行、上下文召回、记忆、验证、评测、报告。 |
| --- | --- |
| 范围外 | Web UI、IDE 插件、多 Agent 协作、远程沙箱、GitHub PR 自动化、大型公开 benchmark。 |
| 目标用户 | 学习 coding agent 架构的学生、需要做策略实验的开发者、课程项目评审者。 |
| 成功定义 | 系统能完成可验证的小型代码任务，并留下可追踪、可复现、可比较的运行证据。 |

# 二、系统架构

系统采用分层式架构：CLI 和 Eval Runner 负责入口；Orchestrator 负责一次运行的生命周期；Agent Loop 负责状态迁移；Context、Memory、Model、Tool、Verifier 等模块分别承担策略和执行职责；Trace Writer 与 Reporter 负责证据沉淀。

## 2.1 总体架构图

CLI / Eval Runner ¦ Config Loader ---> Orchestrator ¦ ¦ ¦ Agent Loop ¦ ingest -> analyze -> plan -> act -> reflect -> verify -> finalize ¦ ¦ +---- Context Builder ¦ Memory Manager ¦ Model Adapter Tool Registry ¦ Verifier ¦ Trace Writer ¦ Reporter ¦ runs/: trace.jsonl, report.md, summary.json

## 2.2 架构原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 最小闭环 | 优先完成可运行的本地任务链路，再逐步扩展复杂能力。 |
| 结构化边界 | 跨模块传递 RunConfig、TaskSpec、ModelDecision、ToolResult、VerifyResult 等结构化对象。 |
| 可追踪 | 关键状态迁移、模型响应、工具调用、验证结果均写入 JSONL Trace。 |
| 可评测 | 用 eval task、summary 和 comparison delta 衡量策略效果。 |
| 可替换 | 模型、上下文、记忆和反思策略保持配置化，便于后续实验。 |

# 三、功能模块

项目功能围绕“任务输入、模型决策、工具执行、验证反馈、实验评测”展开。模块之间通过清晰的数据结构连接，避免把业务逻辑混入日志或自由文本。

| 模块 | 主要职责 | 关键产物 |
| --- | --- | --- |
| CLI | 接收任务、仓库路径、配置和运行模式，启动单任务或批量评测。 | 命令参数、运行目录 |
| Config Loader | 加载模型、运行预算、上下文、反思和记忆策略。 | config_snapshot.json |
| Orchestrator | 协调一次 run 的生命周期、预算控制和最终收尾。 | RunState、stop_reason |
| Agent Loop | 执行 ingest、analyze、plan、act、reflect、verify、finalize 状态迁移。 | 状态事件 |
| Context Builder | 构建 initial_guide 和 context_snapshot，筛选 repo/runtime/memory 信息。 | 上下文 bundle |
| Memory Manager | 维护运行时记忆，检索和写入稳定长期记忆。 | working_memory、memory entries |
| Model Adapter | 封装 OpenAI-compatible 模型调用并归一化模型决策。 | ModelDecision |
| Tool Registry | 注册工具 schema、校验参数、执行受控文件和命令操作。 | ToolResult |
| Verifier | 运行 verify_commands 与 verify_rules，给出通过、失败或阻塞结论。 | VerifyResult |
| Reporter / Eval | 生成单 run 报告、批量汇总和策略对比 delta。 | report.md、summary.md |

## 3.1 支持的任务类型

MVP 支持代码理解、局部 Bug 修复、测试生成和行为保持型重构四类任务。每类任务均要求配置可验证的成功标准，避免只依赖模型自评。

# 四、核心流程与数据模型

## 4.1 运行流程

加载任务文本、仓库路径、模型配置和策略配置，创建 run 目录。

进入 analyze 阶段，生成首轮仓库线索、任务关键词和可用记忆提示。

在每轮 plan 前生成 context_snapshot，向模型提供当前事实窗口。

模型返回结构化 ModelDecision，其中 tool_calls 是唯一真实执行来源。

Tool Registry 校验并执行工具，执行结果写入 trace 和 runtime memory。

每轮 act 后进行 reflect 事实压缩，记录进展、失败工具、diff 和 stale/fresh 状态。

求解阶段结束后运行 verify，依据命令和规则判定最终状态。

finalize 生成报告，必要时写入长期记忆。

## 4.2 关键数据模型

| 模型 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RunConfig | model_provider、strategy_name、max_steps、trace_level | 描述一次运行的配置快照。 |
| TaskSpec | instruction、task_type、success_criteria、validation | 描述任务目标和验收条件。 |
| RuntimeState | current_state、step_count、modified_files、stop_reason | 描述当前运行状态。 |
| ModelDecision | summary、rationale、planned_actions、working_memory、tool_calls | 承载模型决策和工具计划。 |
| ToolResult | tool_name、status、output、error、duration_ms | 标准化工具执行结果。 |
| VerifyResult | status、command、exit_code、stdout_summary | 标准化验证结论。 |

# 五、接口设计

## 5.1 命令行接口

| 接口 | 命令示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单任务运行 | python -m cli --task "修复指定问题" --repo-root . --output-root runs --config-name default | 面向一次代码任务，输出 trace 和 report。 |
| 批量评测 | python -m cli --eval-task-file eval_tasks/sample_batch.json --repo-root . --output-root runs | 按任务集批量运行并生成 summary。 |
| 策略对比 | python -m cli --eval-task-file eval_tasks/sample_batch.json --compare-strategies default,memory_off | 同一任务集下比较多套策略效果。 |
| 实验套件 | python -m cli --experiment-suite-file experiment_suites/first_batch.json | 固化多组 comparison，便于阶段性实验。 |

## 5.2 内部接口契约

| 接口 | 输入 | 输出 / 约束 |
| --- | --- | --- |
| ModelAdapter.generate | 统一模型请求、上下文 bundle、工具 schema | 返回结构化 ModelDecision；解析失败收口为 model_error。 |
| ToolRegistry.execute | tool_name、tool_input、workspace | 参数需满足 schema；文件写入限制在 workspace 内。 |
| Verifier.verify | verify_commands、verify_rules、run artifacts | 返回 passed、failed 或 blocked，不用自由文本替代结论。 |
| TraceWriter.write | event_type、state、payload | 写入 JSONL；长输出可转存 artifact 并引用。 |
| Reporter.build | RuntimeState、Trace、VerifyResult | 生成 Markdown 报告和评测汇总。 |

## 5.3 工具入参示例

apply_patch: required: [path, old_text, new_text] properties: path: string old_text: string ¦ null new_text: string

# 六、部署方案

## 6.1 部署形态

MVP 采用本地部署方式，运行在开发者本机或课程实验环境中。系统不依赖数据库和后台服务，主要依赖 Python 运行环境、项目文件系统、可选模型 API Key 以及 pytest 测试工具。

Local Machine self-coding-agent/ src/ # 核心代码 configs/ # 策略配置 eval_tasks/ # 评测任务 runs/ # 运行产物 .env # 可选模型密钥

## 6.2 部署步骤

安装 Python 3.11 及以上版本，并准备课程实验虚拟环境。

进入项目根目录，执行 pip install -e . 安装为本地可编辑包。

如需真实模型调用，复制 .env.example 为 .env，并配置 DEEPSEEK_API_KEY。

运行 pytest -q 完成回归测试，确认基础功能可用。

使用 default 配置运行 sample eval，检查 runs 目录产物是否完整。

## 6.3 运维与安全

| 密钥管理 | API Key 只从 .env 或系统环境变量读取，报告中不记录密钥值。 |
| --- | --- |
| 文件边界 | 工具执行限制在 workspace 内，避免修改无关目录。 |
| 命令控制 | 命令执行设置 timeout，危险命令需被拦截或人工审批。 |
| 产物管理 | 每次运行独立目录保存 trace、report、summary，便于回溯。 |

# 七、项目实施计划

项目按 4 周 MVP 推进，每周形成可验收产物。计划重点不是一次性完成全部智能能力，而是逐步把最小闭环跑通并让每一步都有证据。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 第 1 周 | 明确 PRD、架构边界、目录结构、配置格式；搭建 CLI 和基础 run 目录。 | PRD、ARCHITECTURE、项目骨架 |
| 第 2 阶段 | 第 2 周 | 实现固定 Agent Loop、工具注册、文件读取、补丁修改、命令运行和 trace 写入。 | 可执行单任务 run |
| 第 3 阶段 | 第 3 周 | 实现 Context Builder、Memory Manager、Model Adapter 和结构化决策解析。 | 可调用模型的最小闭环 |
| 第 4 阶段 | 第 4 周 | 补齐 verify_rules、report、eval runner、comparison 和回归测试。 | MVP 验收版本 |
| 持续迭代 | 课后 | 扩展任务集、优化上下文策略、改进记忆污染诊断和策略对比指标。 | 实验报告与改进版本 |

## 7.1 分工建议

| 架构与核心流程 | 负责状态机、Orchestrator、数据模型和模块边界。 |
| --- | --- |
| 工具与验证 | 负责工具 schema、文件/命令/Git 工具、verify_commands 与 verify_rules。 |
| 评测与报告 | 负责 eval task、summary、comparison delta 和课程展示材料。 |
| 文档与验收 | 负责 README、使用指南、验收命令、项目说明书和最终演示。 |

# 八、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 上下文召回不准 | 模型可能读错文件或遗漏关键代码。 | 使用文件级召回、关键词线索、fresh/stale 缓存状态和结构化 recent_facts。 |
| 模型输出格式不稳定 | 工具调用无法执行，运行中断。 | 强制 ModelDecision schema，解析失败进入 model_error 并记录安全摘要。 |
| 工具误操作 | 修改无关文件或执行危险命令。 | 限制 workspace 边界，校验工具入参，命令设置 timeout 和黑名单规则。 |
| 验证标准不足 | 看似完成但无法证明结果正确。 | 任务必须配置 verify_commands 或 verify_rules；缺失时按 missing_task_verification 失败。 |
| 记忆污染 | 错误经验跨任务传播。 | 仅在验证通过后写入长期记忆，并记录 confidence、conflict_count、status。 |

# 九、技术选型汇总

| 类别 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.11+ | 生态成熟，适合 CLI、文件处理、测试和快速实验。 |
| 运行入口 | 命令行 CLI | 实现成本低，适合课程演示和自动化评测。 |
| 模型接口 | OpenAI-compatible API | 兼容多家模型服务，当前默认 DeepSeek endpoint。 |
| 配置格式 | JSON | 易读、易版本管理、易用于策略对比。 |
| 日志追踪 | JSONL Trace | 逐事件追加，便于回放、诊断和聚合统计。 |
| 报告格式 | Markdown | 人类可读，可提交、可归档、可转换。 |
| 测试框架 | pytest | 适合 Python 项目回归测试和 fake model 测试。 |
| 数据存储 | 本地文件 / JSONL | MVP 无需数据库，部署简单，证据透明。 |

# 十、验收标准

验收以“可运行、可追踪、可验证、可比较”为核心，不以模型回答是否流畅作为唯一依据。课程展示时应同时提交运行命令、产物目录和关键报告截图或文档。

| 验收项 | 通过标准 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 环境验收 | Python 3.11+ 环境可运行，依赖安装成功。 | pip install -e . 返回成功 |
| 全量测试 | pytest -q 返回码为 0，测试全部通过。 | 测试输出记录 |
| 单任务运行 | 能生成独立 run 目录。 | trace.jsonl、report.md、config_snapshot.json |
| 批量评测 | sample_batch 可运行并生成汇总。 | summary.json、summary.md |
| 策略对比 | 至少两套策略可对比并输出 delta。 | comparison summary 与 task_deltas |
| 验证规则 | 任务结果由 verify_commands 或 verify_rules 判定。 | VerifyResult 与失败分类 |
| 安全边界 | 密钥不进入报告，文件写入受 workspace 限制。 | 代码检查与运行日志 |
| 文档完整 | README、架构、使用指南、验收文档和项目说明书齐备。 | docs/ 目录文档 |

## 10.1 最终交付物

项目源代码：src、configs、eval_tasks、tests 等目录。

运行证据：runs 目录中的 trace、report、summary 和 comparison 结果。

项目文档：README、PRD、ARCHITECTURE、USAGE_GUIDE、MVP_ACCEPTANCE 与本说明书。

## 结语

本项目以课程可完成的规模，实现了智能编程系统的关键闭环。它既能作为 coding agent 架构学习样例，也能作为后续策略实验平台，继续围绕上下文、记忆、工具、验证和评测能力进行迭代。